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Администрация Черниговского муниципального округа


                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          2026                                с. Черниговка                                       №          -па


Об утверждении муниципальной 
программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда Черниговского муниципального 
округа на 2026 - 2030 годы»


 В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 20.03.2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", постановлением администрации Черниговского муниципального округа от 05.04.2024 № 342-па «Об утверждении порядка организации работы по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Черниговском муниципальном округе» (в редакции постановлений от 24.07.2025 № 599-па, от 27.11.2025 № 915-па), руководствуясь Уставом Черниговского муниципального округа, администрация Черниговского муниципального округа

[bookmark: sub_1]ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Черниговского муниципального округа на 2026 - 2030 годы» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новое время» и разместить на официальном сайте администрации Черниговского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черниговского муниципального округа А.Г. Ткаченко.


Глава Черниговского
муниципального округа                                                                        О.Г. Салюк                                      
   



                                   


































Приложение к постановлению
администрации
Черниговского муниципального округа
от _________№ ______

[bookmark: P39]Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Черниговского муниципального округа
на 2026 - 2030 годы»

                                  Паспорт муниципальной программы 
	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации Черниговского муниципального округа А.Г. Ткаченко

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление муниципальной собственностью администрации Черниговского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы







	Управление муниципальной собственностью администрации Черниговского муниципального округа; 
Отдел экономики администрации Черниговского муниципального округа;
Отдел учета и отчетности администрации Черниговского муниципального округа;
Отдел закупок администрации Черниговского муниципального округа;
Отдел градостроительства администрации Черниговского муниципального округа.

	Период реализации муниципальной программы
	Реализация мероприятий программы предусматривается поэтапно:
1 этап 2026 год - 01.01.2026 - 31.12.2027;
2 этап 2027 год - 01.01.2027 - 31.12.2028;
3 этап 2028 год - 01.01.2028 - 31.12.2029;
4 этап 2029 год - 01.01.2029 - 31.12.2030.
Снос аварийных многоквартирных домов - 01.01.2027 - 31.12.2030

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение населения, проживающего в аварийном жилищном фонде Черниговского муниципального округа, благоустроенным жильем, отвечающим стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности.

	Подпрограммы
	Отсутствуют

	Объемы средств бюджета на финансирование муниципальной программы
	Общий объем средств, необходимых на финансирование мероприятий муниципальной программы, составляет 0,00 рублей, в том числе:
- за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий", в размере 0,00 рублей, в том числе:
в 2026 году – 0,00 рублей;
в 2027 году - 0,00 рублей;
в 2028 году - 0,00 рублей;
в 2029 году - 0,00 рублей;
в 2030 году – 0,00 рублей.
- за счет средств бюджета Приморского края, в размере 0,00 рублей, в том числе:
в 2026 году -  0,00 рублей;
в 2027 году – 0,00 рублей;
в 2028 году – 0,00 рублей;
в 2029 году – 0,00 рублей;
в 2030 году – 0,00 рублей.
- за счет средств бюджета Черниговского муниципального округа;
в размере 0,00 рублей, в том числе:
в 2026 году – 0,00 рублей;
в 2027 году – 0,00 рублей;
в 2028 году – 0,00 рублей;
в 2029 году – 0,00 рублей;
в 2030 году – 0,00 рублей.

	Влияние муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда




 







Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Черниговского муниципального округа на 2026 - 2030 годы (далее - программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", перечнем поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, утвержденным Президентом Российской Федерации от 07.11.2023 N Пр-2217, Постановлением Правительства РФ от 20.08.2022 N 1469 "Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда", постановлением Правительства Приморского края от 28.08.2025 N 686-пп "Об утверждении региональной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае" на 2026 - 2027 годы". 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" по состоянию на 01.09.2025 на территории Черниговского муниципального округа признаны аварийными 23 многоквартирных дома, что составляет 12,71% от общего количества многоквартирных домов Черниговского муниципального округа. На момент разработки программы в аварийном жилищном фонде, общей площадью помещений 7967,5 кв. м, проживает 395 человек.
Аварийный жилищный фонд Черниговского муниципального округа представляет собой деревянные одноквартирные, многоквартирные жилые дома барачного типа 1930-х - 1960-х годов постройки с нормативным сроком эксплуатации 30 - 50 лет и жилые многоквартирные дома с физическим износом в процессе эксплуатации. Фактический срок эксплуатации аварийных домов, включенных в программу, превышен в 2 раза, а их физический износ составляет более 80%.
Выполнение программы направлено на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания в связи с физическим износом в процессе эксплуатации после 01.01.2017 года.
Для решения указанных проблем и в целях улучшения качества жилья граждан Черниговского муниципального округа необходимо использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья, в том числе путем:
· Строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде;
· Приобретение благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке жилья в границах черниговского муниципального округа;
· Заключение соглашений об изъятии жилых помещений путем возмещения (выкупа) с собственниками и договоров социального найма с нанимателями;
· Снос аварийных многоквартирных домов;
· Определение выкупной стоимости (размера возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и определение среднерыночной стоимости жилья на территории черниговского муниципального округа.
Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Черниговского муниципального округа, создает социальные проблемы, сдерживает развитие сельской и поселковой инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.
С учетом возможностей финансирования, данная программа направлена на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Черниговского муниципального округа в благоустроенные жилые помещения.

Цели и задачи программы
Целью программы является обеспечение населения, проживающего в аварийном жилищном фонде Черниговского муниципального округа, благоустроенным жильем, отвечающим стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности.
Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
Переселение граждан в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
Перечень многоквартирных домов, признанных после 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, приведен в приложении № 3 к настоящей программе.
Главной задачей программы по созданию безопасных условий проживания населения Черниговского муниципального округа является переселение граждан из многоквартирных аварийных домов в благоустроенные жилые помещения. 

Перечень показателей (индикаторов) программы и ожидаемые результаты ее реализации
Целевые показатели (индикаторы) программы предназначены для оценки результатов реализации программы. К целевым показателям (индикаторам) программы отнесены:
· Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения, (чел.). Данный показатель (индикатор) формируется на основании правоустанавливающих документов собственников жилых помещений, документов на вселение нанимателей жилых помещений, а также выписки из картотеки регистрационного учета на жилое помещение;
· Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, (ед.). Данный показатель (индикатор) формируется на основании технического паспорта на многоквартирный дом, правоустанавливающих документов собственников жилых помещений и документов на вселение нанимателей жилых помещений;
· Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, (кв. м). Данный показатель (индикатор) формируется на основании технического паспорта на многоквартирный дом, правоустанавливающих документов собственников жилых помещений и документов на вселение нанимателей жилых помещений;
· Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, (ед.). Данный показатель (индикатор) формируется на основании правовых актов администрации Черниговского муниципального округа о признании многоквартирных домов аварийными и о дальнейшем их использовании.
Количество граждан, подлежащих переселению, количество жилых помещений, подлежащих переселению, и их общая площадь подлежат ежегодному уточнению, при выявлении несоответствия вносятся соответствующие изменения в программу.

	№
п/п
	Наименование целевого показателя
(индикатора)
	Ед. изм.
	Базовое значение показателя
2026
год
	Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации 

	
	
	
	
	2027 год
	2028
 год
	2029 
год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения
	чел.
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Общая площадь расселенных либо выкупленных  жилых помещений в  аварийных  многоквартирных домах  
	кв.м
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Количество снесенных аварийных многоквартирных домов
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0




Сроки и этапы реализации программы
Мероприятия муниципальной программы планируется реализовать по этапам:
I этап 2026 год - 01.01.2026 - 31.12.2027;
II этап 2027 год - 01.01.2027 - 31.12.2028;
III этап 2028 год - 01.01.2028 - 31.12.2029;
IV этап 2029 год - 01.01.2029 - 31.12.2030
Снос аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми с 01.01.2027 - 31.12.2030.
Перечень мероприятий программы
Достижение цели и реализация задач программы осуществляется путем выполнения основных мероприятий, указанных в приложении № 1 к муниципальной программе.

Механизм реализации программы
Заказчиком программы является администрация Черниговского муниципального округа.
Ответственный исполнитель программы – жилищный отдел Управления муниципальной собственностью администрации Черниговского муниципального округа.
Соисполнители программы:
· Отдел муниципального имущества Управления муниципальной собственностью администрации Черниговского муниципального округа; 
· Отдел земельных отношений Управления муниципальной собственностью администрации Черниговского муниципального округа;
· Отдел градостроительства администрации Черниговского муниципального округа;
· Отдел муниципальных закупок администрации Черниговского муниципального округа.
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными с 01.01.2017 по 01.09.2023, приведен в приложении № 3.
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 по 01.09.2023,  приведен в приложении № 4.
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 по 01.09.2023, приведен в приложении № 5.
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 по 01.09.2023, приведены в приложении № 6.
Реализация мероприятий программы по переселению граждан из аварийных жилых домов осуществляется по следующим направлениям:
·  строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде;
· Заключение договоров социального найма и соглашений об изъятии жилых помещений путем возмещения;
· Снос аварийных многоквартирных домов;
· Определение выкупной стоимости (размера возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и определение среднерыночной стоимости жилья на территории черниговского муниципального округа.
Механизм реализации программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий соисполнителей программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению программы.
Жилищный отдел Управления муниципальной собственностью администрации Черниговского муниципального округа совместно с соисполнителями настоящей программы осуществляет следующие мероприятия:
· Обеспечивает разработку программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;
· Организует реализацию программы, обеспечивает внесение изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), а также конечных результатов ее реализации;
· Обеспечивает размещение в сети интернет на официальном сайте черниговского муниципального округа текст муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации черниговского муниципального округа, при внесении изменений в муниципальную программу - текст программы в актуальной редакции размещается в течение 10 рабочих дней;
· Формирует перечень многоквартирных домов, признанных аварийными с 01.01.2017 (приложение № 3);
· Формирует план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017, по способам переселения (приложение № 4);
· Формирует план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 (приложение № 5);
· Формирует планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 (приложение № 6);
· Формирует реестр многоквартирных домов, в отношении которых необходимо определить выкупную стоимость (размер возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (приложение № 7);
· Предъявляет собственникам жилых помещений требования о сносе многоквартирного дома в порядке, установленном статьей 32 жилищного кодекса российской федерации;
· Организует работу с переселяемыми гражданами;
· Ежегодно проводит оценку эффективности программы;
· Ежеквартально осуществляет мониторинг реализации программы;
· Подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы и представляет его в отдел экономики администрации черниговского муниципального округа и в финансовое управление администрации черниговского муниципального округа;
· Осуществляет мероприятия по заключению договоров социального найма между муниципальным образованием и нанимателями на приобретенные либо построенные благоустроенные жилые помещения;
· Осуществляет мероприятия по передаче администрации черниговского муниципального округа жилых помещений, расположенных в аварийных домах, предоставленных гражданам по договорам социального найма;
· Предоставляет нанимателям благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах, приобретенных либо построенных взамен занимаемых помещений, находящихся в муниципальном аварийном жилищном фонде.
На этапе формирования бюджета Черниговского муниципального округа, жилищный отдел Управления муниципальной собственностью администрации Черниговского муниципального округа совместно с соисполнителями программы, вносит изменения в программу в соответствии с действующим законодательством. В ходе реализации программы жилищный отдел Управления муниципальной собственностью администрации Черниговского муниципального округа совместно с соисполнителями программы направляет в финансовое управление администрации Черниговского муниципального округа заявку на финансирование мероприятий программы.
Жилищный отдел Управления муниципальной собственностью администрации Черниговского муниципального округа совместно с отделом муниципального имущества Управления муниципальной собственностью администрации Черниговского муниципального округа осуществляет следующие мероприятия:
· Оформляют в муниципальную собственность Черниговского муниципального округа благоустроенные жилые помещения, приобретенные в многоквартирных домах, либо в построенных многоквартирных домах;
· Заключают соглашения с собственниками об изъятии жилых помещений путем возмещения, в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и осуществляет переход права изымаемых жилых помещений в собственность Черниговского муниципального округа;
· Представляют в отдел экономики администрации Черниговского округа информацию и документы, необходимые для проведения мониторинга реализации программы, оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;
· Несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), в реализации которых принимают участие.

Ресурсное (финансовое) обеспечение программы
Планируемые источники финансирования мероприятия программы        строительство многоквартирных домов (строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде - бюджет Черниговского муниципального округа, бюджет Приморского края, в том числе за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий".
Мероприятия программы снос аварийных домов и определение выкупной стоимости жилых помещений и определение среднерыночной стоимости жилья на территории Черниговского муниципального планируется за счет бюджета Черниговского муниципального округа. 
Исходными данными для предварительного расчета строительства многоквартирных домов, либо приобретения благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено), применена среднерыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Приморскому краю, установленная Приказ Минстроя России от 08.12.2025 N 777/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2026 года и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2026 года" (вместе со "Средней рыночной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2026 года (в рублях)") в размере 178123,00 рублей.
Для определения фактической стоимости в году реализации мероприятия применяются следующие данные.
Данными для расчета строительства многоквартирных домов, либо приобретения благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах у застройщика (в том числе домах, строительство которых не завершено) осуществляется исходя из минимальных нормативов площади, используемой в строительстве (СП 54.13330.2022), но не менее расселяемой площади жилого помещения, расположенного в аварийном доме, где стоимость жилых помещений определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
Данными для расчета приобретения благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах, площадью не менее расселяемой площади жилого помещения, расположенного в аварийном доме, стоимость жилых помещений определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом среднерыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в Черниговском муниципальном округе на основании полученного от независимой оценочной организации заключения «Об оценке среднерыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных на территории Черниговского муниципального, на соответствующий период».
Данными для расчета возмещения за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде являются: расселяемая площадь жилого помещения, принадлежащего гражданам на праве собственности, зарегистрированном надлежащим образом, и стоимость за 1 квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений, расположенных в аварийном доме, определенная независимой оценочной организацией в соответствии с требованиями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, которая утверждается постановлением администрации Черниговского муниципального округа.

Управление и контроль за реализацией программы
Координацию мероприятий, направленных на реализацию программы, и контроль за ходом реализации программы осуществляет жилищный отдел администрации Черниговского муниципального округа.
На основании предварительных результатов выполнения программы жилищный отдел администрации Черниговского муниципального округа уточняет промежуточные сроки реализации мероприятий программы и объемы их финансирования.
При текущем управлении программой жилищный отдел администрации Черниговского муниципального округа выполняет следующие задачи:
· Осуществляет мониторинг выполнения показателей программы;
· Обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию средств;
· Осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий, запрашивает и получает от них информацию о ходе выполнения программных мероприятий;
· На основании информации, полученной от ответственных лиц, готовит отчеты о ходе реализации программных мероприятий.
Жилищный отдел администрации Черниговского муниципального округа организует:
· Подготовку предложений по корректировке программы на соответствующий финансовый год в части объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий;
· Мониторинг выполнения мероприятий программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы отдел жизнеобеспечения представляет в отдел экономики администрации Черниговского муниципального округа:
· В срок до 10 июля полугодой отчет о степени выполнения программы;
· В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы, который содержит:
1) Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
2) Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программ;
4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
5) Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программы;
6) Оценку целевых индикаторов и эффективности программы, динамику фактически достигнутых значений целевых индикаторов;
7) Отчет может содержать иную информацию, в том числе предложения о внесении изменений в программы; сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований; досрочном прекращении реализации программы.

Оценка эффективности реализации программы
1. Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценок по трем критериям:
· Степени достижения целей и решения задач программы;
· Степени соответствия запланированному уровню затрат;
· Степени реализации мероприятий программы.
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.
Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, рассчитывается по следующим формулам:
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где: Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;
Iцiфакт - фактическое значение i-го индикатора (показателя) программы;
Iцiплан - плановое значение i-го индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
Или:
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для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений.
При использовании данной формулы в случаях, если Iцi больше 1, значение Iцi принимается равным 1.
Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

[image: ]

где: Iц - степень реализации программы;
Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;
N - число показателей, характеризующих цели и задачи программы.
1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования программы в отчетном периоде по формуле:

[image: ]

где: Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфакт - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;
Зплан - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.
В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы в решении Думы Черниговского муниципального округа о бюджете на отчетный год.
1.3. Оценка степени реализации мероприятий.
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
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где: Мр - степень реализации мероприятий программы;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.
По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
1.4. Оценка эффективности реализации программы.
Оценка эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:
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где: Э - эффективность реализации программы;
Iц - степень реализации программы;
Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Мр - степень реализации мероприятий программы.
Эффективность реализации программы может оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом значимости каждой подпрограммы по следующей формуле:
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где: Э - эффективность реализации программы;
Эnnj - эффективность реализации j-той подпрограммы, рассчитанная по формуле (1);
Kj - коэффициент значимости j-той подпрограммы,
Где  [image: ]

где: Фj - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию программы;
j - количество подпрограмм.
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	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Черниговского муниципального округа
на 2026 - 2030 годы»

	
	всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2026-2030 г.
	за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	планируемый объем средств  бюджета Черниговского муниципального округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Мероприятие: приобретение жилых помещений с целью переселения граждан из аварийного жилья
	
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
планируемый объем средств  бюджета Черниговского муниципального округа 
	0
	0
	0
	0
	0
	0




Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Черниговского муниципального округа
на 2026 - 2030 годы»



ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
[bookmark: _Hlk175144522]«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Черниговского муниципального округа
на 2026 - 2030 годы»
	N п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия (результата)/контрольные события
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок реализации
	
Документ, подтверждающий факт достижения контрольного события

	
	
	
	дата начала реализации
	дата окончания реализации
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Черниговского муниципального округа
на 2026 - 2030 годы»



	Жилищный отдел администрации Черниговского округа
	2026
	2030
	Выписка из единого государственного реестра недвижимости.







Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Черниговского муниципального округа
на 2026 - 2030 годы»


Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Черниговского муниципального округа на 2026 - 2030 годы»

	

№
п/п
	Наименование целевого показателя
(индикатора)
	Ед. изм.
	Базовое значение показателя
2026
год
	Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации

	
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	2029
год
	2030
год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения
	чел.
	31
	0
	0
	0
	
0


	2.
	Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0


	3.
	Общая площадь расселенных либо выкупленных  жилых помещений в  аварийных  многоквартирных домах
	кв.м
	700
	0
	0
	0
	0


	4.
	Количество снесенных аварийных многоквартирных домов
	ед.
	0
	0
	0
	0
	
0






Приложение № 3
к муниципальной программе 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Черниговского муниципального округа
на 2026 - 2030 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ
	N п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода дома в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома аварийным
	Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 января 2030 года

	
	
	
	год
	дата
	площадь, кв. м
	количество человек
	количество семей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Всего многоквартирных домов
	Х
	Х
	7915,10
	393
	189

	1
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, ул. Линейная, д. 12
	1957

	27.09.2017
	628,40
	31
	12

	2
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, ул. Ленинская, д. 9
	1937
	25.12.2018
	293,50
	21
	7

	3
	Черниговский муниципальный округ
	пгт. Сибирцево, пер. Больничный, д. 8
	1938
	19.05.2025
	373,70
	17
	8

	4
	Черниговский муниципальный округ
	с. Высокое, ул. Строительная, д. 1
	1973
	28.12.2021
	571,40
	22
	12

	5
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, ул. Деповская, д. 8
	1938
	28.12.2021
	328,10
	17
	8

	6
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, ул. Заводская, д. 5
	1939
	11.04.2017
	22,90
	4
	1

	7
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 8
	1938
	28.12.2021
	432,20
	22
	11

	8
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 10
	1938
	25.12.2018
	412,50
	21
	10

	9
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 12
	1938
	25.12.2018
	410,40
	19
	10

	10
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 18
	1938
	25.12.2018
	288,80
	9
	6

	11
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 20
	1938
	28.12.2021
	290,60
	17
	7

	12
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 22
	1938
	28.12.2021
	410,40
	17
	10

	13
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 24
	1938
	25.12.2018
	476,30
	28
	12

	14
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, ул. Ленинская, д. 11
	1939
	28.12.2021
	415,50
	24
	10

	15
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, ул. Ленинская, д. 13
	1938
	28.12.2021
	411,70
	22
	10

	16
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, ул. Ленинская, д. 29
	1938
	28.12.2021
	381,30
	18
	9

	17
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, ул. Ленинская, д. 35
	1938
	28.12.2021
	410,10
	21
	10

	18
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, ул. Сенная, д. 4
	1947
	28.12.2021
	312,30
	14
	7

	19
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, пер. Советов, д. 4
	1938
	28.12.2021
	142,20
	8
	4

	20
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, пер. Советов, д. 5
	1936
	25.12.2018
	354,10
	14
	9

	21
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, пер. Чапаева, д. 5
	1938
	28.12.2021
	127,80
	7
	4

	22
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, пер. Чапаева, д. 7
	1936
	28.12.2021
	346,40
	15
	10

	23
	Черниговский муниципальный округ
	пгт Сибирцево, пер. Чапаева, д. 9
	1938
	28.12.2021
	74,50
	5
	2










[bookmark: P415]







Приложение № 4
к муниципальной программе 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Черниговского муниципального округа
на 2026 - 2030 годы»

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПО 1 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА, ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
	N п/п
	Наименование муниципального образования
	Всего расселяемая площадь жилых помещений
	Всего стоимость мероприятий по переселению
	Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств
	Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет
бюджетных средств

	
	
	
	
	Всего:
	в том числе:
	Всего:
	В том числе:

	
	
	
	
	
	Выкуп жилых помещений у собственников
	Договор о комплексном развитии территории
	Переселение в свободный жилищный фонд
	
	Строительство домов
	Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.:
	Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В Строящихся Домах
	В Домах, Введенных В Эксплуатацию
	

	
	
	
	
	Расселяемая площадь
	Расселяемая площадь
	Стоимость
	Расселяемая площадь
	Расселяемая площадь
	Расселяемая площадь
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость

	
	
	кв. м
	руб.
	кв. м
	кв. м
	руб.
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб..
	кв. м
	руб.

	1
	2
	3
	4
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Всего по программе переселения, в рамках которой не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.:
	7915,10
	
	7915,10
	348,60
	0
	0,00
	0,00
	7915,10
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	1
	Всего по этапу 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по Черниговскому округу в 2026 году
	7915,10
	
	7915,10
	348,60
	0
	0,00
	0,00
	7915,10
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	2
	Всего по этапу 2027 года
	7915,10
	
	7915,10
	348,60
	0
	0,00
	0,00
	7915,10
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	
	Итого по Черниговскому округу в 2027 году
	7915,10
	
	7915,10
	348,60
	0
	0,00
	0,00
	7915,10
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	3
	Всего по этапу 2028 года
	7915,10
	
	7915,10
	348,60
	0
	0,00
	0,00
	7915,10
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	
	Итого по Черниговскому округу в 2028 году
	7915,10
	
	7915,10
	348,60
	0
	0,00
	0,00
	7915,10
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	4
	Всего по этапу 2029 года
	7915,10
	
	7915,10
	348,60
	0
	0,00
	0,00
	7915,10
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	
	Итого по Черниговскому округу в 2029 году
	7915,10
	
	7915,10
	348,60
	0
	0,00
	0,00
	7915,10
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	5
	Всего по этапу 2030 года
	7915,10
	
	7915,10
	348,60
	0
	0,00
	0,00
	7915,10
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	
	Итого по Черниговскому округу в 2030 году
	7915,10
	
	7915,10
	348,60
	0
	0,00
	0,00
	7915,10
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0




































[bookmark: _GoBack]Приложение № 5
к муниципальной программе 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Черниговского муниципального округа
на 2026 - 2030 годы»


ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
	N п/п
	Наименование муниципального образования
	Число жителей, планируемых к переселению
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Источники финансирования программы
	Справочно:
	Справочно:

	
	
	
	
	
	
	Расчетная сумма экономии бюджетных
	Возмещение части стоимости жилых помещений

	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	Всего:
	В том числе:
	Всего:
	В том числе:
	Всего:
	В том числе:

	
	
	
	
	Собственность граждан
	Муниципальная собственность
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность
	
	За счет средств фонда
	За счет средств бюджета субъекта российской федерации
	За счет средств местного бюджета
	
	За счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории
	За счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд
	
	За счет средств собственников жилых помещений
	За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ)

	
	
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Всего по программе переселения
	393
	
	8
	
	7915,10
	348,60
	7566,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Всего по этапу 2026 года
	393
	
	8
	
	7915,10
	348,60
	7566,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Всего по этапу 2027 года
	393
	
	8
	
	7915,10
	348,60
	7566,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Всего по этапу 2028 года
	393
	
	8
	
	7915,10
	348,60
	7566,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Всего по этапу 2029 года
	393
	
	8
	
	7915,10
	348,60
	7566,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Всего по этапу 2030 года
	393
	
	8
	
	7915,10
	348,60
	7566,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

	N п/п
	Этап муниципальной программы
	Расселяемая площадь
	Количество переселяемых жителей

	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	Всего
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	Всего

	
	
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.

	Всего по программе переселения
	700
	
	
	
	
	700
	31
	
	
	
	
	31

	1
	Всего по этапу 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Всего по этапу 2027 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Всего по этапу 2028 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Всего по этапу 2029 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Всего по этапу 2030 года
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[bookmark: P1351]РЕЕСТР
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫКУПНУЮ СТОИМОСТЬ (РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗА ОДИН
КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ИЗЫМАЕМЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

	N п/п
	Адрес многоквартирного дома

	
	В 2026 году

	1
	пгт. Сибирцево, ул. Линейная, д. 12

	2
	пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д.9

	3
	пгт. Сибирцево, пер. Больничный, д. 8

	4
	

	5
	

	
	В 2027 году

	1
	с. Высокое, ул. Строительная, д. 1

	2
	пгт Сибирцево, ул. Деповская, д. 8

	3
	пгт Сибирцево, ул. Заводская, д. 5

	4
	пгт Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 8

	5
	пгт Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 10

	
	В 2028 году

	1
	пгт Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 12

	2
	пгт Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 18

	3
	пгт Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 20

	4
	пгт Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 22

	5
	пгт Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 24

	
	В 2029 году

	1
	пгт Сибирцево, ул. Ленинская, д. 11 

	2
	пгт Сибирцево, ул. Ленинская, д. 13

	3
	пгт Сибирцево, ул. Ленинская, д. 29

	4
	пгт Сибирцево, ул. Ленинская, д. 35

	5
	пгт Сибирцево, ул. Сенная, д. 4

	
	В 2030 году

	1
	пгт Сибирцево, пер. Советов, д. 4

	2
	пгт Сибирцево, пер. Советов, д. 5

	3
	пгт Сибирцево, пер. Чапаева, д. 5

	4
	пгт Сибирцево, пер. Чапаева, д. 7

	5
	пгт Сибирцево, пер. Чапаева, д. 9
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